ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Την 7ετία που μας πέρασε 423 έργα στη Μαγνησία, συνολικού προϋπολογισμού 811.510.641,74€

Ο σημερινός απολογισμός είναι ένα χειροπιαστό δείγμα για τη συλλογική δουλειά που κάνουμε στην Ηπειρωτική και Νησιωτική Μαγνησία. Υπάρχει σχέδιο και βούληση, για αυτό και διεκδικούμε σε απόλυτη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη μας Κώστα Αγοραστό και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να χαθεί, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συνολικά τα εφτά χρόνια που είμαστε η Περιφερειακή Αρχή στη Μαγνησία νοικοκυρέψαμε τις υπηρεσίες μας, με σημαντική μείωση των δαπανών και των λειτουργικών εξόδων.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και το 2017 πετύχαμε πράγματα και αντιμετωπίσαμε προβλήματα σε τομείς της καθημερινότητας των πολιτών.

Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας προγραμματίζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους πολίτες της Θεσσαλίας. Συνεχίζουμε καθημερινά το έργο μας με σχέδιο, προγραμματισμό και πυξίδα μας τον άνθρωπο.

Πρόκειται για έργα ζωής, έργα που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες κι έρχονται να ικανοποιήσουν χρόνια αιτήματα των κατοίκων των περιοχών αυτών, δίνοντας λύση σε χρονίζοντα προβλήματα. Με την παραγωγή των έργων διαχέεται χρήμα στην τοπική οικονομία και συμβάλλουμε στη διατήρηση ή τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε να συγκρατήσουμε όσο μπορούμε εμείς ως Περιφέρεια τη φυσική ισορροπία της κοινωνίας.

Βάζουμε πρώτα από όλα τους συνανθρώπους μας και σε μια δύσκολη περίοδο κάνουμε ότι είναι δυνατόν και ενώνουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που βιώνει η χώρα μας, η στήριξη των συνανθρώπων μας αποτελεί πράξη ευθύνης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Με τα έργα που υλοποιούμε δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για την μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων και ταυτόχρονα ρίχνουμε χρήμα στην τοπική οικονομία.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τις Δ/νσεις της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, τους Δημάρχους και τους φορείς της Μαγνησίας και των Σποράδων, με τους οποίους έχουμε άριστη σχέση και συνεργασία και ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε και τον επόμενο χρόνο.

Προγραμματικές Συμβάσεις

Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων στηρίζει με δημοπρατήσεις μελετών και έργων κυρίως μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με διάφορους φορείς (ΟΤΑ, Π.Θ. Υπ. Δικαιοσύνης κλπ). Το συνολικό ύψος των υπό υλοποίηση αλλά και των εγκεκριμένων από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας Προγραμματικών Συμβάσεων με φορέα υλοποίησης τη Δ.Τ.Ε. ξεπερνά σήμερα τα 36 εκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένη την υποστελέχωση της υπηρεσίας, αυτές οι Προγραμματικές Συμβάσεις δυσκολεύουν την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών της.

Επιγραμματικά αναφέρονται οι εξής Προγραμματικές Συμβάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται ή άμεσα να ενεργοποιηθούν:

| - με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: | ٭ για την Αποκατάσταση του Κτιρίου «Κίτρινη Αποθήκη» (10.500.000,00 €) |
| --- | --- |
| - τρείς (3) με τον Δήμο Αλοννήσου: | ٭ για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Πατητήρι – Βότση (12.259.671,25 €), |
|  | ٭ για την προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο (877.588,13 €) |
|  | ٭ για την ανάπλαση παιδικών χαρών (85.517,24 €) |
| - τρείς (3) με το Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου: | ٭ για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου (2.050.000,00 €) |
|  | για ٭ την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης και του δικτύου μεταφοράς νερού στην θέση Δρακοσπηλιά (245.573,81 €) |
|  | ٭ για την μελέτη διαχείρισης λυμάτων του οικισμού Ζαγοράς (302.299,15 €) |
| - με το Δήμο Νοτίου Πηλίου: | ٭ για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Καλών Νερών (7.116.188,62 €) |
| - με την Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου: | ٭ για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης (107.462,76 €) |
|  | ٭ για την αντικατάσταση των καταθλιπτικών αγωγών ύδρευσης (215.064,06 €) |
| - με την 5η Υ.Π.Ε.: | ٭ για την ανέγερση του νέου κτιρίου του Κέντρου Υγείας Σκιάθου (1.607.775,87 €) |
| - με το Κ.Ε.Θ.Ε.Α.: | ٭ για την αναβάθμιση των υποδομών του (970.000,00 €) |

Συντήρηση – Τεχνική Αστυνόμευση Οδικού Δικτύου

Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας ανήκει και η συντήρηση του οδικού δικτύου (εθνικού, επαρχιακού και κοινοτικού), του οποίου το συνολικό μήκος είναι 1.100χλμ.

- Έργα ασφαλτικών και τεχνικών, προϋπολογισμού 13.309.400,00€

- Έργα διαγράμμισης, προϋπολογισμού 223.200,00€

- Κοπή Χόρτων, προϋπολογισμού 100.000,00€

- Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού 200.000,00€

- Αποχιονισμοί, προϋπολογισμού 2.000.000,00€

Ρέματα – Προστασία, Αστυνόμευση, Καθαρισμός

Έργα προϋπολογισμού 649.550,00€

Η υπηρεσία μας έχει επίσης, μέσω της επιτροπής αστυνόμευσης ρεμάτων, την αρμοδιότητα για την προστασία και αστυνόμευση των ρεμάτων της περιοχής ευθύνης της.

Το υπερβολικά μεγάλο μήκος των ρεμάτων (8.000 χλμ. περίπου), εκ των οποίων μόνο ένα πολύ μικρό μήκος είναι οριοθετημένο, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την συγκεκριμένη δραστηριότητα – υποχρέωση.

Επίσης σημαντική δραστηριότητα αποτελεί ο καθαρισμός των ρεμάτων. Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα λόγω των περιορισμένων πιστώσεων, λόγω του μεγάλου μήκους των ρεμάτων αλλά και επειδή δεν υπάρχει βοήθεια και συνεργασία από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού (Δήμους) οι οποίοι, είτε λόγω του ασαφούς νομικού πλαισίου (ποιος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό των ρεμάτων) είτε λόγω αδυναμίας, δεν συνδράμουν τις Π.Ε.  παρ’ όλες τις έγγραφες και προφορικές οχλήσεις.

Ως προς το ΕΣΠΑ:

| ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 | 6.404.937,65€ |
| --- | --- |
| ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 (ΑΜΕΑ | 209.170,29€ |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 | 562.000,00€ |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΒΟΛΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+489 ΕΩΣ Χ.Θ. 3+489 | 4.120.382,77€ |
| Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ | 138.535,90€ |
| ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ | 85.000,00€ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | 402.594,00€ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡOY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ /ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 263.550,00€ |
| Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού | 1.955.000,00€ |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | 16.416.112,00€ |
| Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δήμου Αλμυρού | 4.284.552,84€ |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 216.918,06€ |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 108.389,16€ |
| ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 946.848,50€ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΔΡΑΚΟΣΠΗΛΙΑ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ | 304.511,52€ |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ ΒΟΛΟΥ | 432.000,00€ |
| ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 | 8.190.330,00€ |
| ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (ΑΜΕΑ) | 270.910,00€ |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018 | 1.124.000,00€ |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 112.320,00€ |
| ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ" (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTΑ ROMA) | 500.708,28€ |
| ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ" | 251.444,76€ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | 243.360,00€ |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 112.320,00€ |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 112.320,00€ |
| Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού | 60.480,00€ |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 112.320,00€ |
| Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία Δομής ΣΥΔ | 491.446,80€ |
| ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ | 4.422.804,77€ |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ | 2.818.409,83€ |
| Κατασκευή Νέου Κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου | 1.607.775,87€ |
| ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | 89.000,00€ |
| Αναβάθμιση Υποδομών Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ - ΠΙΛΟΤΟΣ | 564.117,11€ |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 877.558,13€ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ | 470.000,00€ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ | 350.000,00€ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4Χ2, 1 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 4Χ4 ΚΑΙ 2 ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 961.000,00€ |
| ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 | 9.698.836,00€ |
| ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 (ΑΜΕΑ) | 326.136,00€ |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 12.259.671,25€ |
| ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ | 20.531.200,00€ |
| Δράσεις ενημέρωσης κοινού για το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Π. Θ. σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ ως προς τη Σύνταξη Μητρώου ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Π.Θ. και την Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων 2016-2023 | 160.332,00€ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | 5.502.435,00€ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α | 225.000,00€ |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ) - Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ | 690.000,00€ |
| ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ | 15.000.000€ |
| ΥΠΟΕΡΓΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ | 1.340.368,01€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 126.327.106,50€ |

Ως προς τα έργα ΠΔΕ 2017 ολοκληρώθηκαν:

| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 | 85.000,00 |
| --- | --- |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 1.800.000,00 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1.500.000,00 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.200.000,00 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) | 700.000,00 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΓΛΩΣΣΑΣ (ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ) | 290.000,00 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΙΣΣΟ | 196.800,00 |
| ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 123.200,00 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ 2016 | 200.000,00 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ-ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 | 100.000,00 |
| ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 | 100.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.295.000,00 |

Ενώ είναι σε εξέλιξη:

ΕΡΓΑ ΠΔΕ 2017. α/α; ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ; ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ; ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017; ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 1; ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Β Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ; 2.050.000,00; 937.027,94; 0,00; 0,00; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 3; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΙΚΑ); 1.582.150,00; 657.623,61; 341.340,62; 447.461,61; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 13; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΣΗΜΑΝΣΗ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016); 400.000,00; 181.463,42; 11.997,04; 11.997,04; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 14; ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Ν. ΣΚΟΠΕΛΟΥ; 1.500.000,00; 549.528,26; 430.157,32; 497.134,79; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 15; ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟ ΒΟΛΟΥ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ - ΖΑΓΟΡΑΣ (Χ/Θ 42+00 ΚΑΙ Χ/Θ 48+00); 1.740.450,00; 830.585,05; 303.876,61; 303.876,61; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 17; ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2017-2018; 800.000,00; 300.000,00; 243.833,49; 243.833,49; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 18; ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΟ6 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ); 1.800.000,00; 859.736,23; 0,00; 0,00; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 19; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ΧΡΗΣΗ 2017-2018; 1.800.000,00; 611.553,29; 0,00; 0,00; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.

ΣΥΝΟΛΟ:   11.672.600,00€

ΕΡΓΑ ΚΑΠ

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β : ΕΡΓΑ ΚΑΠ 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017 | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 2016-2017 | 60.000,00 | 40.200,00 | 40.196,81 | 40.196,81 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
| 2 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΥΜΕΩΝΑΚΗ | 398.000,00 | 199.001,75 | 0 | 0 | ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 200.000,00 | 155.239,12 | 20.597,62 | 108.451,50 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
| 4 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ 2016 | 149.550,00 | 43.369,51 | 12.249,40 | 12.249,40 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
| 5 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ |  |  | 15.331,12 | 15.331,12 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 807.550,00 | 437.810,38 | 88.374,95 | 176.228,83 |  |

Σχετικά με τις προμήθειες:

|  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2017. α/α; ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ; ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ; ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017; ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 1; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2017-2018; 15.000,00; 0,00; 0,00; 0,00; ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ. 2; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ 2017-2018; 150.000,00; 0,00; 0,00; 0,00; ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΕ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 3; ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 13 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 22 ΦΟΡΤΗΓΗΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ; 30.000,00; 18.282,00; 18.282,00; 18.282,00; ΣΕ ΕΞΕΙΛΙΞΗ. 4; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΧΡΗΣΗ 2017); 30.000,00; 19.999,20; 19.999,20; 19.999,20; ΣΕ ΕΞΕΙΛΙΞΗ. 5; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2017; 11.561,76; 11.561,76; 11.561,76; 11.561,76; ΣΕ ΕΞΕΙΛΙΞΗ. 6; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ; 4.000,00; 4.000,00; 4.000,00; 4.000,00; ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 7; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; 3.089,46; 3.089,46; 3.089,46; 3.089,46; ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 8; ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ; 4.836,00; 4.836,00; 4.836,00; 4.836,00; ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 9; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΩΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ; 11.222,00; 11.222,00; 11.222,00; 11.222,00; ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 10; ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ; 19.640,00; 19.640,00; 19.640,00; 19.640,00; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 11; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ; 300.000,00; 0,00; 0,00; 0,00; ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ. 12; ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΣΡΟΣΒΕΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017); 2.870,00; 2.848,40; 2.848,40; 2.848,40; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 13; ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ; 7.000,00; 7.000,00; 7.000,00; 7.000,00; ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 14; ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΜΗΘ. ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ; 10.500,00; 9.740,20; 9.740,20; 9.740,20; ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. 15; ΕΠΙΣΚΕΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ; 400,00; 400,00; 400,00; 400,00; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΣΥΝΟΛΟ; 600.119,22; 112.619,02; 112.619,02; 112.619,02.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Μελέτες ΚΑΠ που ολοκληρώθηκαν αφορούν:

| ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΧΘ 41+100 ΒΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ | 12.406,20 |
| --- | --- |
| ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ (3Η ΣΣ) | 12.400,00 |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ -ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ 42ο ΧΛΜ ΕΟ ΒΟΛΟΥ -ΖΑΓΟΡΑΣ | 20.202,75 |

ενώ σε εξέλιξη από ΚΑΠ είναι οι μελέτες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α : ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΠ 2017. α/α; ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ; ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ; ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017; ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 1; ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ; 178.738,76; 178.738,76; 0,00; 156.690,08; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 2; ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΊΟΥ Π ΗΛΙΟΥ; 295.996,15; 385.210,66; 0,00; 337.687,22; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 3; ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ; 396.938,42; 155.453,55; 0,00; 5.865,20; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 4; ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ; 139.793,19; 139.793,19; 0; 103.232,30; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 5; ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΑΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΟΡΕΥΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ; 42.998,00; 34.400,52; 0; 30.441,90; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 6; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ, ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Ν. ΣΚΟΠΕΛΟ; 5.000,00; 3.500,00; 0; 0; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 7; ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗ ΠΗΛΙΟΥ; 267.641,51€. 8; ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΗΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018; 60.000,00€.

Από ΠΔΕ είναι σε εξέλιξη οι εξής μελέτες:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΔΕ 2017. α/α; ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ; ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ; ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ; ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2017; ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 1; ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΦΗΣΣΟΥ - ΠΑΡΑ- ΚΑΜΨΗ ΑΦΗΣΣΟΥ -ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ; 572.000,00; 759.403,45; 0,00; 421.037,02; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 2; ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΑΓΟΡΑΣ Β' ΦΑΣΗ TOY Ε.Ο. ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΟΥ; 595.000,00; 734.707,40; 79.541,97; 596.072,03; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 3; ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ; 100.000,00; 25.561,20; 0; 17.753,40; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. 4; ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ; 286.800,00; 300.655,78; 137.477,67; 219.120,48; ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΣΥΝΟΛΟ; 1.553.800,00; 1.820.327,83; 217.019,64; 1.253.982,93.

ΈΡΓΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

| ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 82.811,43€ |
| --- | --- |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΔΡΑΚΟΣΠΗΛΙΑ ΖΑΓΟΡΑΣ | 245.573,81€ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 200.000€ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 | 500.000€ |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ-ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ | 200.000€ |
| ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΜΣ | 300.000€ |
| ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΜΣ | 140.000€ |
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΛΟΥ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | 1.200.000€ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΛΙΑΣ Ε.Ο. ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΠΟΡΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ | 1.800.000€ |
| ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΜΣ (ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ) | 1.000.000€ |
| ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΜΣ (ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ) | 1.240.000€ |
| ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΜΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ) | 1.250.000€ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.800.000€ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΑ-ΔΡΑΚΕΙΑ-ΧΑΝΙΑ | 500.000€ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΚΙΑΘΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ | 300.000€ |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΜΣ (Ν.ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ) | 250.000€ |
| ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ | 400.000€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11.408.385,24€ |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

| ΕΡΓΑ ΠΔΕ | 17.967.600,00€ |
| --- | --- |
| ΕΡΓΑ ΚΑΠ | 807.550,00€ |
| ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ | 126.327.106,50€ |
| ΣΥΝΟΛΟ | 145.102.256,50€ |

Αγροτική Οικονομία & Κτηνιατρική

Στα πλαίσια της πραγματοποίησης ποιοτικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων εκδόθηκαν:

- 1286  πιστοποιητικά Ποιοτικού Ελέγχου μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης τοπικών επιχειρήσεων (ελιές, πιπεριές, πουρές φρούτων, χυμοί κ.λ.π.) μετά την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων

- 35 βεβαιώσεις  καταλληλότητας μεταποιητικών εγκαταστάσεων αγροτικών προϊόντων φυτικής παραγωγής

- 11  δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων  στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας βαμβακοκαλλιέργειας

- 254 πιστοποιητικά Φυτουγειονομικού Ελέγχου (φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά) μετά την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων

Διενεργήθηκαν:

- 169 έλεγχοι .στα πλαίσια εφαρμογής της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των αμπελοοινικών προϊόντων (έλεγχοι αμπελοοινικών, αποθέματα οίνων και γλεύκων, στοιχεία εκτίμησης οινοπαραγωγής αμπελοοινικού έτους 2017)

- 82  έλεγχοι εσωτερικής αγοράς εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών και υπερκατεψυγμένων (εγγραφή στη βάση δεδομένων του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.)

- 46  έλεγχοι ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων (συνταγογράφησης, πιστοποίησης χρηστών, εμπορίας γεωργικών φαρμάκων)

- 65  έλεγχοι καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χρηστών γεωργικών φαρμάκων

- 110  δειγματοληψίες για έλεγχο υπέρβασης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε νωπά οπωροκηπευτικά  και ελαιόλαδο

- 61 επισκοπήσεις καλλιεργειών για παθογόνους μικροοργανισμούς

- 13  δειγματοληψίες σε νωπά και μεταποιημένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης και αποστολή σε εργαστήρια ελέγχου για πιστοποίηση παραμέτρων ποιότητας

- 120  διοικητικοί έλεγχοι δηλώσεων παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς και αποστολή στοιχείων στο ΥΠΑΑΤ (ελαιοτριβεία, πυρηνελαιουργεία, μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς)

- 5 έλεγχοι επιβολής διοικητικών κυρώσεων για μη συμμορφώσεις επιχειρήσεων ζωοτροφών κατ' εφαρμογή  του Ν.4235/2014

- 18 έλεγχοι αναφορών-καταγγελιών από συναλλασσόμενους φορείς (ΕΦΕΤ, ΠΕΜΕΤΕ, Ιδιώτες)

- 12 έλεγχοι και επεξεργασία δικαιολογητικών για καταχώρηση των μονάδων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) παραγωγής

- 8 έλεγχοι τυποποιητηρίων ελαιολάδου για χορήγηση κωδικού

- 17 έλεγχοι τήρησης της νομοθεσίας που αφορούν τις μονάδες παραγωγής ξύλινων μέσων συσκευασίας

Πιστοποιήθηκε:

- Η καταβολή  21.511,75 Ευρώ με ηλεκτρονικά παράβολα από πραγματοποίηση ποιοτικών ελέγχων τοπικών επιχειρήσεων μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης

Με σκοπό να προστατευθεί η ποιότητα του βρώσιμου και ελαιοποιήσιμου ελαιοκάρπου σε όλη την έκταση της ελαιοκαλλιέργειας Μαγνησίας, προκηρύχθηκαν δυο μειοδοτικοί ανοικτοί δημόσιοι διαγωνισμοί Δακοκτονίας συνολικού προϋπολογισμού δαπανών 426.351,07 ευρώ και 62.133,32ευρώ, αντίστοιχα και το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στις τοπικές κοινότητες που διαπιστώθηκε  παραγωγή μεγαλύτερη του 20% μιας κανονικής εσοδείας για τις βρώσιμες ελιές ή 25% για τις ελαιοποιήσιμες κι έτσι Εντάχθηκε  έκταση 139.236 στρεμμάτων  με 2.784.163 ελαιόδεντρα η οποία  αφορούσε περίπου 6.000 ελαιοπαραγωγούς. Δεσμεύτηκε ποσό 699.568,00 ευρώ που καλύπτονται από πιστώσεις της Επιχορήγησης των Περιφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. και εφαρμόζεται υπό την εποπτεία της Ομάδας Έργου Δακοκτονίας, αποτελούμενη από τον Διευθυντή Δακοκτονίας, δύο επόπτες γεωπόνους, ένα λογιστή, μια υπεύθυνο αποθήκης η όποια συνεπικουρήθηκε από πέντε τομεάρχες γεωπόνους και τρείς εργάτες αποθήκης.

Πραγματοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος συνολικά 106 αιτήσεων πληρωμής για τα έτη εφαρμογής του προγράμματος 2015 και 2014 και καταβλήθηκε το ποσό ενίσχυσης των 97.911,99 Ευρώ	για το Μέτρο 1.3.2 « Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων».

Στη Δράση 1.1 Βιολογική γεωργία με σκοπό την προστασία των φυσικών πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αειφόρο ανάπτυξη και την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους βιοκαλλιεργητές πληρώθηκαν 905 δικαιούχοι με ποσό ενίσχυσης 3.101.915,76€€.

Στη Δράση 1.2. Βιολογική κτηνοτροφία με σκοπό την αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων, τη βελτίωση της ευζωίας των ζώων και την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης, διενεργήθηκε διοικητικός έλεγχος των δηλώσεων εφαρμογής συνολικά 165 δικαιούχων και πραγματοποιήθηκε πληρωμή (για τα έτη εφαρμογής 2012-2013-2014-2015) ύψους 3.924.971,28 Ευρώ

Ανάλογες πληρωμές δικαιούχων έγιναν στη

Δράση 2.1. Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών (Διενεργήθηκε διοικητικός έλεγχος των δηλώσεων εφαρμογής των δύο δράσεων (πενταετία-διετία) συνολικά 281 δικαιούχων και πραγματοποιήθηκε πληρωμή (για τα έτη εφαρμογής 2012-2013-2014-2015) ύψους 1.308.857,47 Ευρώ).

Δράση 2.3. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων (Διενεργήθηκε διοικητικός έλεγχος των δηλώσεων εφαρμογής συνολικά 15 δικαιούχων και πραγματοποιήθηκε πληρωμή (για τα έτη εφαρμογής 2012-2013-2014-2015) ύψους 36.428,54 Ευρώ)

Δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (Διενεργήθηκε διοικητικός έλεγχος των δηλώσεων εφαρμογής συνολικά 44 δικαιούχων και πραγματοποιήθηκε πληρωμή (για τα έτη εφαρμογής 2012-2013-2014-2015-2016) ύψους 1.037.403,53 Ευρώ)

Εκδόθηκαν πενήντα τρεις (53) άδειες εγκατάστασης σε απλές μικτές ή συστεγαζόμενες πτηνοκτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις. Ολοκληρώθηκαν  οι επιτόπιοι έλεγχοι  κι ο διοικητικός έλεγχος των Αιτήσεων για το Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων. Για την Περίοδο  2016  / 2017 ολοκληρώθηκαν  τον Μάιο 2017 οι επιτόπιοι έλεγχοι που αφορούσαν σε 215 στρ. αμπελοτεμαχίων ( 39 παραγωγοί) και κατεβλήθη στους δικαιούχους τον Ιούλιο 2017 το ποσό των 317.006,7 Ευρώ. Για την Περίοδο 2017 / 2018 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2017 ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος. Αφορά έκταση 156,4 στρεμ. αμπελοτεμαχίων (24 παραγωγοί) και το ποσό που αντιστοιχεί και αναμένεται να  εγκριθεί με την πρώτη κατανομή ανέρχεται στα 258.258,00 Ευρώ.

Πραγματοποιήθηκαν 67 διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, κατόπιν αιτήσεων παραγώγων με παράλληλη ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου και του φυσικού αρχείου των Δικαιωμάτων και Αδειών φύτευσης αμπέλου

Προχώρησε κανονικά η Αγροτική εκμηχάνιση που συμβάλει στην αύξηση και την βελτίωση των συντελεστών της παραγωγής κι ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα αγροτικού εξηλεκτρισμού παρελθόντων ετών ενώ συντάχθηκε και κατατέθηκε προς υλοποίηση το πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού 2017. Υλοποιήθηκαν Έλεγχοι στην Ελληνική Αγορά κρεάτων και Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, κι ορθής λειτουργίας Οργανώσεων Παραγωγών οπωρολαχανικών, έγινε τήρηση Ελαιοκομικού Μητρώου. Πρόγραμμα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών. Εκταμιεύτηκε η 1η δόση του Προγράμματος Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου και Βορείων Σποράδων ύψους 393.380,000 € και βαίνει προς εκταμίευση η 2η δόση ύψους 220.000€.

Με τα Προγράμματα παρακολούθησης και ανάπτυξης της μελισσοκομίας «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» ενισχύθηκαν 121 μελισσοκόμοι, ενώ ο τομέας της μελισσοκομίας Μαγνησίας επωφελήθηκε επίσης από το Πρόγραμμα «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας», με τη στήριξη του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Βόλου για τη λειτουργία του Μελισσοκομικού Κέντρου, το οποίο επιδοτήθηκε μέσα από το ως άνω πρόγραμμα με το ποσό των 40.060 Ευρώ

Το ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ εξέδωσε 6.432 υγειονομικά πιστοποιητικά σφαγής, αναπαραγωγής, εκτροφής, θανάτωσης ή μετακίνησης αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων καθώς και 217 υγειονομικά πιστοποιητικά για εξαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωοτροφών σε τρίτες χώρες. Διενεργήθηκαν 417 κρεοσκοπικοί έλεγχοι τοπικών σφαγείων και 208 δειγματοληψίες στα πλαίσια εφαρμογής της διαδικασίας δέσμευσης-αποδέσμευσης σφάγιων βοοειδών και αιγοπροβάτων. Χορηγήθηκαν 372 δόσεις εμβόλιων REV-1 βοοειδών, αιγοπροβάτων, με αντίστοιχη προσκόμιση των δελτίων εμβολιασμού

Εφαρμόστηκαν τα προγράμματα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για ασθένειες όπως:

- η Βρουκέλλωση όπου πραγματοποιήθηκαν 2.671 αιμοληψίες βοοειδών και αιγοπροβάτων, 16.771 εμβολιασμοί αιγοπροβάτων, 415 εμβολιασμοί βοοειδών και 30 γαλακτοληψίες

- η Φυματίωση  των βοοειδών όπου πραγματοποιήθηκε φυματινισμός σε 2.600 βοοειδή

- η Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια όπου διενεργήθηκαν 316 δειγματοληψίες σε βοοειδή και μικρά μηρυκαστικά

Δεσμεύτηκαν συνολικά 36.025,36 Ευρώ από ηλεκτρονικά παράβολα για την πραγματοποίηση εξαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωοτροφών

Πραγματοποιήθηκε σειρά επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων στο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων του Δήμου Βόλου, όπου διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα περισυλλογής και διαχείρισής τους.

Τα Τμήματα Τοπογραφίας – Αναδασμού - Εποικισμού και Αλιείας και τα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Αλμυρού, Βελεστίνου, Ζαγοράς, Σκοπέλου και Κτηνιατρικής Βελεστίνου συνεχίζουν απρόσκοπτα την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών.

Δημόσια Υγεία

Από την αρμόδια Υπηρεσία πρωτοκολλήθηκαν 9.406 έγγραφα για υποθέσεις πολιτών & φορέων, που αφορούν στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου, στον έλεγχο και την προστασία των επαγγελμάτων και των υπηρεσιών υγείας, ενώ ασχολήθηκε με σημαντικά θέματα τρέχουσας καθημερινότητας και εκτάκτου ανάγκης (κουνουποκτονίες,  βαρέα μέταλλα σε πόσιμα νερά για ανθρώπινη κατανάλωση, επιδημίες τροφιμογενούς αιτιολογίας σε γενικό ή ειδικό πληθυσμό, ρύπανση περιβάλλοντος από μικροβιακούς και χημικούς παράγοντες, πρόγραμμα εμβολιασμών σε σχολεία και ταξιδιώτες).

Το ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ αδειοδότησε 660 Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και διενήργησε 100 έκτακτους ελέγχους.

Το ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ διεκπεραίωσε 1957 πρωτόκολλα που αφορούν διάφορα αντικείμενα όπως ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ, ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ, Yποβολή εκθέσεων στην Περιφέρεια κατόπιν επίσκεψης σε Παιδικούς Σταθμούς ΝΠΙΔ, Σταθμούς Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΚΗΦΗ, Γηροκομεία, Κατασκηνώσεις, φιλανθρωπικά Σωματεία, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ κατόπιν εισαγγελικής εντολής η καταγγελιών, ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ κ.λπ.

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

- ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

- ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

- ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Πολιτισμός & Αθλητισμός

Πραγματοποιήθηκαν, 65 συνδιοργανώσεις πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 72.817,20€ ευρώ.

Μεταφορές & Επικοινωνίες

Η Διεύθυνση Μεταφορών πρωτοκόλλησε 10.862 αιτήματα σχετικά με άδειες οδήγησης, ενώ το Τμήμα ΚΤΕΟ προέβη συνολικά σε 413 ελέγχους οχημάτων, εκ των οποίων 261 αφορούσαν ελαφρά οχήματα κάτω των 3.5 τόννων και 152 βαρέων οχημάτων άνω των 3.5 τόννων. Επιπλέον το ΚΤΕΟ πιστοποιήθηκε εκ νέου και χορηγήθηκε το με αρ. 100CN1713354647/27-06-2017 Πιστοποιητικό, ισχύος μέχρι την 01-09-2018.

Συνολικά εκδόθηκαν 12.946 διπλώματα και πρωτοκολλήθηκαν 31.317 έγγραφα από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.

Ανάπτυξη – Βιομηχανία

Το Τμήμα χορήγησης αδειών ανάπτυξης ενέργειας και φυσικών πόρων εξέδωσε 15 άδειες λειτουργίας κι εγκατάστασης και διενήργησε 58 ελέγχους σε βιομηχανίες, επαγγελματικά εργαστήρια και ανεξέλεγκτης καύσης. Το Τμήμα Επαγγέλματος χορήγησε 372 επαγγελματικές άδειες, ανανεώσεις και βεβαιώσεις.

Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης χορήγησε - ανανέωσε 86 άδειες εργασίας, σε αλλοδαπούς και υπηκόους τρίτων χωρών, η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων συνεδρίασε 7 φορές και συζητήθηκαν 19 υποθέσεις.

Εμπόριο - Τουρισμός

Το Τμήμα Εμπορίου προέβη σε 53 δειγματοληψίες, ελέγχθηκαν συνολικά από την Υπηρεσία 299 ζυγιστικά όργανα, πραγματοποίησε 218 αγορανομικούς ελέγχους σε διάφορες επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκαν 323 τιμοληψίες. Κατά την διάρκεια του έτους 2017, ανανεώθηκαν στο σύνολο τους 24 άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) σε παραγωγούς. Χορηγήθηκαν, αφού προσκόμισαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 36 άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ανανεώθηκαν 14 άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, οι οποίες είχαν χορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος.

Το Γραφείο Τουρισμού στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2017, περιλάμβανε στοχευμένες δράσεις προβολής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, όπως συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, αποστολή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, φιλοξένησε δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες, αναπαρήγαγε έντυπο υλικό, διοργάνωσε εκδηλώσεις, συνεργάστηκε με φορείς όπως το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, με τα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού για  δράσεις τουριστικής προβολής (φιλοξενίες, διοργάνωση εκδηλώσεων, προβολής σε ΜΜΕ κά), επιμελητήρια, Ενώσεις Ξενοδόχων, Συλλόγους ενοικιαζόμενων δωματίων, τουριστικούς πράκτορες και γραφεία ταξιδιών, στο πλαίσιο ενημέρωσης και συντονισμού δράσεων, επαγγελματίες του ευρύτερου τομέα του τουρισμού και ενημέρωσή τους για τις δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με Υπηρεσίες της Περιφέρειας, των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων του Νομού και λοιπούς Φορείς  και ιδιώτες.

Πολιτική Προστασία

Το αρμόδιο τμήμα όπως κάθε χρόνο συγκάλεσε δύο Σ.Ο.Π.Π. (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες – χιονοπτώσεις,) επικαιροποιώντας συνακόλουθα τα Μνημόνια Ενεργειών, ενώ εκπροσώπησε την ΠΕΜΣ σε όλα τα Σ.Τ.Ο.Π.Π. των Δήμων, συμμετείχε στις ασκήσεις ετοιμότητας κι επί χάρτου της Π.Υ. Βόλου και διένειμε ενημερωτικό υλικό.

Περιβάλλον – Υδροοικονομία

Το αρμόδιο τμήμα ολοκλήρωσε 178 Αυτοψίες, 22 Γνωμοδοτήσεις - Εισηγήσεις επί Μ.Π.Ε.,  6 Μετρήσεις Θορύβου, 29 Εκθέσεις Αυτοψίας,  14 Εκθέσεις Αυτοψίας Κ.Ε.Π.Π.Ε.,  11 Αποφάσεις Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων (Προστίμων), 37 Έγγραφα που αφορούν σε γεωτρήσεις, και 90 σε άδειες χρήσης νερού, ενώ σε καθημερινή βάση προβαίνει σε Λήψη και Ανάρτηση δεδομένων, από το όργανο μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων, στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οικονομική, ταμειακή, λογιστική και πληροφορική Διαχείριση

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού εξέδωσε 1.040  χρηματικά εντάλματα τα οποία εξοφλήθηκαν με 2.354 επιταγές, πρωτοκολλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν 7.566 εισερχόμενα έγγραφα, στο Σύστημα της Διαύγειας έγιναν 1774 αναρτήσεις και 36 στην εφημερίδα της Υπηρεσίας, εφαρμόστηκε το σύστημα της ψηφιακής υπογραφής, ενώ συνεχίσθηκε και το 2017 η τακτική της πλήρους δημοσιότητας & διαφάνειας με ανακοινώσεις / προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακόμη και για τις μικροδαπάνες, μετά από διερεύνηση των πραγματικών αναγκών, η έρευνα αγοράς καθώς και η προσπάθεια για περαιτέρω περιορισμό του κόστους. Σχετικά με τη μεταφορά μαθητών: Έγινε εισήγηση τροποποίησης τριών συμβάσεων λόγω αλλαγής αναδόχου (πώληση ταξί) και δέκα τροποποιήσεων διαδρομών, λόγω των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει. Σύνταξη των τριών νέων τροποποιητικών συμβάσεων . Αλληλογραφία με σχολεία και προμηθευτές σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και ειδικότερα κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων, Καταγραφή των αναγκών για τις Πανελλήνιες, διαχείριση των υφιστάμενων δρομολογίων ώστε να εξυπηρετήσουν τις νέες ανάγκες και υπολογισμός τιμής τους. Χαρτογράφηση δρομολογίων καθώς και υπολογισμός κόστους δρομολογίων στις περιπτώσεις τροποποίησης των διαδρομών.

Από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 15 Δεκεμβρίου 2017 από το τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης:

- Παραλήφθηκαν 2.391 εισερχόμενα έγγραφα για έλεγχο και εκκαθάριση.

- Καταχωρήθηκαν παραστατικά δαπάνης συνολικής αξίας 9.546.512,91 €.

- Ελέγχθηκαν δικαιολογητικά δαπάνης, συνολικής αξίας 10.116.320,38  €.

- Εκδόθηκαν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ποσού 15.806.496,42 € .

- Εκδόθηκαν 1.038 Χρηματικά Εντάλματα συνολικού ποσού 10.055.034,58 €

Το τμήμα Πληροφορικής και το 2017 μερίμνησε για την συνεχή συντήρηση βάσεων δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού , υποστήριξη εφαρμογών Υπουργείων, υποστήριξη Καλής Λειτουργίας Έργων και Εφαρμογών Πληροφορικής, υποστήριξη των 160 χρηστών με ενεργούς λογαριασμούς στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Εκπαίδευση και στήριξη χρηστών για την Εφημερίδα της Υπηρεσίας, Υποστήριξη χρηστών του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΣ και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, Λειτουργία εσωτερικού δικτύου, σύνδεση με το διαδίκτυο και τηλεφωνία, Υποστήριξη διασύνδεσης με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Συνεχής υποστήριξη στο σύνολο των χρηστών όλων των Υπηρεσιών της Π.Ε. (περίπου 220 θέσεις εργασίας) ως προς την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

Τέλος, πέρα από τον συντονισμό όλων των παραπάνω δράσεων σε καθημερινή στενή συνεργασία με όλους τους Προϊσταμένους και υπαλλήλους των Υπηρεσιών το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη διεκπεραίωσε 2.603 έγγραφα, ανταποκρινόμενο σε ποσοστό 100% όλων των εισερχομένων αιτημάτων (0 έγγραφα σε εκκρεμότητα), απαντώντας σε όλους τους πολίτες/φορείς που απευθύνθηκαν σε εμάς και κάνοντας έτσι πράξη τις ανοιχτές πόρτες συνεργασίας και απόκρισης προς όλους όσοι θέλουν να βοηθήσουν στην ευημερία και προκοπή του τόπου μας.

Επίλογος

Η ανωτέρω περιγραφή των πεπραγμένων του περασμένου έτους φυσικά δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί με την παρούσα ολιγόλεπτη ομιλία. Αυτό όμως που θα τονίσουμε και φέτος είναι ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών μας δυσχεραίνει κατά πολύ το έργο που θέλουμε να παράγουμε. Προσπαθούμε να την αντισταθμίσουμε βάζοντας όλοι περισσότερη δουλειά και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας ως προς την μείωση των δαπανών (πχ. ενοίκια στέγασης υπηρεσιών). Με την αμέριστη υποστήριξη του Περιφερειάρχη μας Κωνσταντίνου Αγοραστού, όλων των περιφερειακών συμβούλων, των υπηρεσιών μας και των υπαλλήλων μπορούμε με σιγουριά να ισχυριστούμε ότι ο απολογισμός για το 2017 έχει θετικό πρόσημο.

Η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα  ζητήματα για την Ελληνική κοινωνία, εφαρμόζουμε μια σταθερή πολιτική, που έχει συνέχεια και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και ιδίως των νέων ανθρώπων.